|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 05/09/2022 |  | Relatório de Estado do Projeto Scrum Master |
|  |  |  |

# Resumo do Projeto

| Sprint | % Completo | Problemas | Data de Entrega | Membro(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelagem do Banco | 100% | Excesso de Tabelas | 31/08/2022 | Gabriel Alvarenga |
| Criação do Excluir | 98% | Relacionar a Chave Primária | 31/08/2022 | Davi Vizicato |
| Criação do Alterar | 98% | Relacionar a Chave Primária | 31/08/2022 | Davi Vizicato |
| Criação do Inserir | 100% | Chamar a Tabela no Banco de Dados | 31/08/2022 | Davi Vizicato |
| Criação do Exibir | 98% | Relacionar a Chave Primária | 31/08/2022 | Davi Vizicato |
| Estilização das Páginas | 0% | - | - | Beatriz Christeli  Isabela Barbieri |
| Criação das Páginas de Exercicios | 0% | - | - | Davi Vizicato  Gabriel Alvarenga |
| Criação da Página Home | 10% | - | - | Davi Vizicato |
| Criação da Página Login | 0% | - | - | Gabriel Alvarenga |
| Criação da Página de Cadastro | 100% | Chamar o name no inserir | 31/08/2022 | Davi Vizicato Juliano  Beatriz Christeli |

# Relatório do PO

|  |
| --- |
| O nosso PO nos ajudou em diversos problemas que foram aparecendo, como nas páginas do CRUD, e nos problemas que se deram na página de cadastro, no NAME, que precisava ser relacionado na página do inserir. |

# TASKS

|  |
| --- |
| As Funções do CRUD foram realizadas, porém, as mesmas não conseguem relacionar a chave primária do Banco para poder fazer o processo. |

# LEARNING

|  |
| --- |
| Houve uma grande aprendizagem dentre o nosso grupo, principalmente na área de Modelagem de Banco, e Conexão com o mesmo, também aprendemos sobre a área de inserção ao Banco. |

# BEST PRACTICE

|  |
| --- |
| Creio que houve tempo e organização para inserirmos as boas práticas dentro do nosso código, fazendo com que o código fique limpo e organizado. |